АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2026 № 5618

О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Чистый округ» на 2026-2030 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с перераспределением объемов финансирования за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2026 год мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ» на 2026-2030 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ» на 2026-2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.11.2025 № 7431 (в редакции от 03.08.2026 № 4302) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

приложения 2, 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 соответственно к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа					     А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от "18" 09.2026 № 5618 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 2 к муниципальной программе |  |  |

| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие И4. «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2030 | Итого | 928 284,22658 | 288 999,22658 |  |  |  |  | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 928 284,22658 | 288 999,22658 |  |  |  |  | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 928 284,22658 | 288 999,22658 |  |  |  |  | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 4 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 928 284,22658 | 288 999,22658 |  |  |  |  | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 16 854 189,61460 | 3 769 789,85820 |  |  |  |  | 3 458 023,43910 | 3 460 973,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области, | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 849 379,61460 | 3 768 187,85820 |  |  |  |  | 3 456 420,43910 | 3 459 368,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2026-2030 | Итого | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Мероприятие 01.05. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 400,00000 | 280,00000 |  |  |  |  | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.10. Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники | 2026-2030 | Итого | 81 002,54287 | 12 789,87519 |  |  |  |  | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 4 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 002,54287 | 12 789,87519 |  |  |  |  | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретены транспортные средства, коммунальная техника, специализированная техника, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 01.11. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 146 028,11708 | 46 780,11708 |  |  |  |  | 48 651,00000 | 50 597,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 88 596,00 | 29 532 | 0 | 0 | 0 | 29 532 | 29 532 | 29 532 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Мероприятие 01.12. Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 108 280,47949 | 57 142,47949 |  |  |  |  | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 4 к муниципальной программе) |
|  | Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения), ед |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Мероприятие 01.13. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2026-2030 | Итого | 21 963,05400 | 21 963,05400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 963,05400 | 21 963,05400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Мероприятие 01.14. Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 920,25593 | 19 920,25593 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
|  | Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 139 969,09258 | 1 706 548,71954 |  |  |  |  | 1 704 443,32076 | 1 704 443,32076 | 1 512 266,86576 | 1 512 266,86576 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 |  |
| 2.9 | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 772 915,55927 | 585 617,99995 |  |  |  |  | 569 082,77983 | 569 082,77983 | 524 565,99983 | 524 565,99983 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 |  |
| 2.10 | Мероприятие 01.17. Содержание внутриквартальных проездов | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 270 515,25833 | 1 207 940,10197 |  |  |  |  | 1 047 297,17159 | 1 047 297,17159 | 983 990,40659 | 983 990,40659 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 |  |
| 2.11 | Мероприятие 01.18. Содержание бесхозяйных территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.12 | Мероприятие 01.20. Снос незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства | 2026-2030 | Итого | 853,70500 | 853,70500 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 4 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 853,70500 | 853,70500 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания, сооружения и элементы благоустройства, шт |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.13 | Мероприятие 01.22. Благоустройство дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 16 835,62410 | 16 835,62410 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 4 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 835,62410 | 16 835,62410 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.14 | Мероприятие 01.23. Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 252 721,62515 | 74 541,62515 |  |  |  |  | 44 545,00000 | 44 545,00000 | 44 545,00000 | 44 545,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного), куб. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 147 587 | 41 671 | 0 | 0 | 0 | 41 671 | 26 479 | 26 479 | 26 479 | 26 479 |  |
| 2.15 | Мероприятие 01.24. Создание геодезических схем ремонта дворовых территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 165,56734 | 11 165,56734 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Выполнена геодезическая схема ремонта дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.16 | Мероприятие 01.25. Экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 808,73346 | 5 808,73346 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Выполнена экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 63 561,40688 | 63 561,40688 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 771,40688 | 19 771,40688 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 43 790,00000 | 43 790,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 02.01 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Итого | 62 557,00000 | 62 557,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 767,00000 | 18 767,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 43 790,00000 | 43 790,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 02.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие 02.06. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 1 004,40688 | 1 004,40688 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 004,40688 | 1 004,40688 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Мероприятие 02.07. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования" |  |  | Итого | 17 846 035,24806 | 4 122 350,49166 |  |  |  |  | 3 771 398,43910 | 3 786 883,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 797 435,24806 | 4 076 958,49166 |  |  |  |  | 3 769 795,43910 | 3 785 278,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 43 790,00000 | 43 790,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 "Обращение с отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 04. Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 04.01 Оказание услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество контейнеров для опасных отходов от населения, размещенных на спецплощадках на территории муниципального образования, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 04.02 Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обеспечено транспортирование твердых коммунальных отходов с мест накопления на территории муниципального образования, куб.м. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 2 "Обращение с отходами" |  |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере содержания территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: |  |  | Итого | 17 846 035,24806 | 4 122 350,49166 |  |  |  |  | 3 771 398,43910 | 3 786 883,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 797 435,24806 | 4 076 958,49166 |  |  |  |  | 3 769 795,43910 | 3 785 278,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 43 790,00000 | 43 790,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

." Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Н.А. Стародубова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от "18" 09.2026 № 5618 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 4 к муниципальной программе |  |  |  |  |

| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие И4.01 "Ремонт дворовых территорий" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 6,9,10,11,12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 43 367,47921 | 0,00000 | Итого | 43 367,47921 | 43 367,47921 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 43 367,47921 | 43 367,47921 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, дд. 1,3,5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 10 551,89067 | 0,00000 | Итого | 10 551,89067 | 10 551,89067 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 551,89067 | 10 551,89067 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, дд. 2,4,7,8,13 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 17 873,20435 | 0,00000 | Итого | 17 873,20435 | 17 873,20435 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 873,20435 | 17 873,20435 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4 | Одинцовский г.о., ту Кубинка, д. Чупряково, д.9,9а,10,11,14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 24 944,35769 | 0,00000 | Итого | 24 944,35769 | 24 944,35769 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 944,35769 | 24 944,35769 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5 | Одинцовский г.о., ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1А,2А,21,30,33,37,38,39,39А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 40 233,54004 | 0,00000 | Итого | 40 233,54004 | 40 233,54004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 233,54004 | 40 233,54004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6 | Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе,д.4,5,6,7 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 25 636,11402 | 0,00000 | Итого | 25 636,11402 | 25 636,11402 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 636,11402 | 25 636,11402 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.7 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А, 36, 40 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 46 409,56206 | 0,00000 | Итого | 46 409,56206 | 46 409,56206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 409,56206 | 46 409,56206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.8 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул.Ленина,д.13, ул. Почтовая,д.12,ул. Комарова, д.13, ул.Пролетарская,д.14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 16 537,19304 | 0,00000 | Итого | 16 537,19304 | 16 537,19304 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 537,19304 | 16 537,19304 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.9 | Одинцовский г.о., ту Ершовское, с.Каринское, д.12,д.14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 18 284,36522 | 0,00000 | Итого | 18 284,36522 | 18 284,36522 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 284,36522 | 18 284,36522 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.10 | Одинцовский г.о., ту Ершовское, с.Каринское, д.9,д.10,д.11,д.17 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 30 678,81600 | 0,00000 | Итого | 30 678,81600 | 30 678,81600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 678,81600 | 30 678,81600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.11 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, Заводской проспект, д. 32 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 487,16848 | 0,00000 | Итого | 1 487,16848 | 1 487,16848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 487,16848 | 1 487,16848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.12 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 24, 27, 28, 30, 31 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 12 995,29822 | 0,00000 | Итого | 12 995,29822 | 12 995,29822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 995,29822 | 12 995,29822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13 | Территория Одинцовского городского округа | 38 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2028 | 17.10.2028 | 639 285,23758 | 0,00000 | Итого | 639 285,23758 | 0,23758 | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 639 285,23758 | 0,23758 | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 928 284,22658 | 288 999,22658 | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 928 284,22658 | 288 999,22658 | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Мероприятие 01.10. "Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Лизинг на приобретение коммунальной техники для муниципальных учреждений сферы благоустройства | 6 ед. | Услуги финансовой аренды (лизинга) на приобретение коммунальной техники | 15.12.2025-31.05.2031 | 01.06.2031 | 85 273,03456 | 0,00000 | Итого | 81 002,54287 | 12 789,87519 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 4 270,49169 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 002,54287 | 12 789,87519 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 4 270,49169 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 81 002,54287 | 12 789,87519 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 4 270,49169 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 002,54287 | 12 789,87519 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 4 270,49169 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Мероприятие 01.12 "Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пешеходная коммуникация г. Звенигород, ул. Чехова, напротив д. 5А (55.732102, 36.851663; 55.731991, 36.852644) | 63 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 679,10570 | 0,00000 | Итого | 679,10570 | 679,10570 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 679,10570 | 679,10570 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово,Можайское ш., д.д. 44, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70; ул. 1-я Вокзальная, д.69 (55.679802, 37.290289; 55.679877, 37.290551) | 18 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 190,38183 | 0,00000 | Итого | 190,38183 | 190,38183 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190,38183 | 190,38183 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3 | Пешеходная коммуникация г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 5(55.741897, 36.857351; 55.742291, 36.857083) | 40 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 423,07078 | 0,00000 | Итого | 423,07078 | 423,07078 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 423,07078 | 423,07078 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, м-н Пронина,д.7,8 (55.741742, 36.857108; 55.741896, 36.857439) | 40 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 423,07078 | 0,00000 | Итого | 423,07078 | 423,07078 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 423,07078 | 423,07078 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,4,д.5, уч.1 (55.723504, 36.870775; 55.723149, 36.871030) | 46 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 511,26916 | 0,00000 | Итого | 511,26916 | 511,26916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 511,26916 | 511,26916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.6 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,4,д.5, уч.2 (55.723331, 36.870857; 55.723312, 36.871146) | 17 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 204,54275 | 0,00000 | Итого | 204,54275 | 204,54275 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 204,54275 | 204,54275 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.7 | Пешеходная коммуникация г. Звенигород, 3-й мкр., район Восточный, от д.1 до д.4 (55.723158, 36.869400; 55.723756, 36.871305) | 140 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 448,44801 | 0,00000 | Итого | 1 448,44801 | 1 448,44801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 448,44801 | 1 448,44801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.8 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14 (55.647149, 36.832752; 55.647578, 36.832812) | 41 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 433,64758 | 0,00000 | Итого | 433,64758 | 433,64758 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 433,64758 | 433,64758 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.9 | Пешеходная коммуникация дворовой территории пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, уч.1 (55.617735, 36.841766; 55.617398, 36.841508) | 46 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 511,26916 | 0,00000 | Итого | 511,26916 | 511,26916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 511,26916 | 511,26916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.10 | Пешеходная коммуникация дворовой территории пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, уч.2 (55.617445, 36.841875; 55.617363, 36.841232) | 44 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 474,29609 | 0,00000 | Итого | 474,29609 | 474,29609 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 474,29609 | 474,29609 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.11 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, 54, корп.3, 56, корп.2 (55.618387, 36.981980; 55.618552, 36.982619) | 45 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 475,95481 | 0,00000 | Итого | 475,95481 | 475,95481 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 475,95481 | 475,95481 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.12 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, д. п. Лесной городок, от ул. Фасадная до подземного перехода через Минское ш. (55.633987, 37.215285; 55.633714, 37.215076) | 37 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 391,34045 | 0,00000 | Итого | 391,34045 | 391,34045 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 391,34045 | 391,34045 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.13 | Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8. (55.636145, 37.217240; 55.636203, 37.218182) | 60 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 695,92676 | 0,00000 | Итого | 695,92676 | 695,92676 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 695,92676 | 695,92676 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.14 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, от «А-107 Московское малое кольцо» до подхода к ж/д платформе «Захарово» (55.645256, 36.976417; 55.646075, 36.976655) | 80 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 862,35660 | 0,00000 | Итого | 862,35660 | 862,35660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 862,35660 | 862,35660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.15 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, от подхода к ж/д платформе «Скоротово» до «А-107 Московское малое кольцо» (55.679024, 36.912486; 55.679956, 36.912704) | 117 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 261,19633 | 0,00000 | Итого | 1 261,19633 | 1 261,19633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 261,19633 | 1 261,19633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.16 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, с. Введенское (55.696344, 36.890616; 55.696338, 36.891826) | 82 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 867,29490 | 0,00000 | Итого | 867,29490 | 867,29490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 867,29490 | 867,29490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.17 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Барвихинское, пос.Барвиха д. 16, 17, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, уч. 1 (55.721684, 37.277024; 55.721591, 37.276810) | 18 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 215,11954 | 0,00000 | Итого | 215,11954 | 215,11954 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 215,11954 | 215,11954 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.18 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Барвихинское, пос.Барвиха д. 16, 17, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, уч. 2 (55.721555, 37.277133; 55.721395,37.276992) | 23 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 268,00344 | 0,00000 | Итого | 268,00344 | 268,00344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 268,00344 | 268,00344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.19 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Новый городок, д. 4,5,18,19,20,32 (55.612467, 36.616491; 55.611877, 36.615998) | 75 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 808,45933 | 0,00000 | Итого | 808,45933 | 808,45933 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 808,45933 | 808,45933 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.20 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, п. Новый городок, от Новогородковской СОШ до д. 3 (55.611930, 36.616175; 55.611614, 36.617473) | 100 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 057,67679 | 0,00000 | Итого | 1 057,67679 | 1 057,67679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 057,67679 | 1 057,67679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.21 | Пешеходная коммуникация дворовой территории пос. Назарьево, д. 1,2,3,21,22,23 (55.673069, 37.044931; 55.673110, 37.044283) | 44 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 514,58747 | 0,00000 | Итого | 514,58747 | 514,58747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 514,58747 | 514,58747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.22 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, п. Новый городок, от д. 17 к частному сектору (55.610260, 36.613124; 55.611207, 36.611482) | 152 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 632,40659 | 0,00000 | Итого | 1 632,40659 | 1 632,40659 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 632,40659 | 1 632,40659 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.23 | Пешеходная коммуникация вдоль МБОУ Одинцовская гимназия №14 (55.687703, 37.294556; 55.687030, 37.295004) | 82 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 916,50459 | 0,00000 | Итого | 916,50459 | 916,50459 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 916,50459 | 916,50459 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.24 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, п. Летний отдых, от ул. Зеленая д. 1 до «А-107 Московское малое кольцо» (55.642741, 36.973721 по 55.645191, 36.976225) | 460 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 4 958,54992 | 0,00000 | Итого | 4 958,54992 | 4 958,54992 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 958,54992 | 4 958,54992 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.25 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.762346, 36.858584; 55.761645, 36.858557), уч.1 | 88 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 204,78495 | 0,00000 | Итого | 1 204,78495 | 1 204,78495 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 204,78495 | 1 204,78495 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.26 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о. , с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.761645, 36.858557; 55.760754, 36.858549), уч. 2 | 84 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 148,18928 | 0,00000 | Итого | 1 148,18928 | 1 148,18928 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 148,18928 | 1 148,18928 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.27 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.760517, 36.858584; 55.760014, 36.858605), уч. 3 | 58 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 847,72097 | 0,00000 | Итого | 847,72097 | 847,72097 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 847,72097 | 847,72097 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.28 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.759904, 36.858621; 55.758907, 36.858648), уч. 4 | 75 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 075,48624 | 0,00000 | Итого | 1 075,48624 | 1 075,48624 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 075,48624 | 1 075,48624 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.29 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.758818, 36.858656; 55.757849, 36.858499), уч. 5 | 113 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 596,08684 | 0,00000 | Итого | 1 596,08684 | 1 596,08684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 596,08684 | 1 596,08684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.30 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.757768, 36.858453; 55.756892, 36.857807), уч. 6 | 111 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 569,33948 | 0,00000 | Итого | 1 569,33948 | 1 569,33948 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 569,33948 | 1 569,33948 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.31 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.756822, 36.857742; 55.756556, 36.857451), уч. 7 | 40 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 596,55734 | 0,00000 | Итого | 596,55734 | 596,55734 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 596,55734 | 596,55734 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.32 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.756508, 36.857383; 55.756016, 36.857002), уч. 8 | 61 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 885,15486 | 0,00000 | Итого | 885,15486 | 885,15486 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 885,15486 | 885,15486 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.33 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.755952, 36.856947; 55.755789, 36.856863), уч. 9 | 22 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 320,35981 | 0,00000 | Итого | 320,35981 | 320,35981 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 320,35981 | 320,35981 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.34 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, ул. Советская, д 60 (55.620049, 36.984669; 55.619291, 36.985063) | 76 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 361,76926 | 0,00000 | Итого | 2 361,76926 | 2 361,76926 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 361,76926 | 2 361,76926 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.35 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, ул. Советская, д 52/6 до ул. Советская, д 52/9 (55.625775, 36.983201; 55.624285, 36.983167) | 170 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 893,48249 | 0,00000 | Итого | 2 893,48249 | 2 893,48249 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 893,48249 | 2 893,48249 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.36 | Пешеходная коммуникация, м.о., Одинцовский г.о., п. Горки-2, д. 2, от д. 30 до д.2 (вокруг детской площадки) (55.724815, 37.165734; 55.724389, 37.166445) | 118 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 580,38211 | 0,00000 | Итого | 1 580,38211 | 1 580,38211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 580,38211 | 1 580,38211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.37 | Пешеходная коммуникация, м.о., Одинцовский г.о., п. Горки-10, д. 31, от первого подъезда д.31 до пятого подъезда д. 31 (вдоль спортивных площадок) (55.705594, 37.018495; 55.704632, 37.01938) | 118 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 743,38293 | 0,00000 | Итого | 1 743,38293 | 1 743,38293 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 743,38293 | 1 743,38293 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.38 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Дениса Давыдова, д. 4 (55.659119, 37.230933; 55.659143, 37.232467) | 100 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 408,37952 | 0,00000 | Итого | 1 408,37952 | 1 408,37952 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 408,37952 | 1 408,37952 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.39 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское шоссе от д.29 корп.1 к автобусной остановке (55.670440, 37.263542, 55.670227, 37.263489) | 24 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 359,37597 | 0,00000 | Итого | 359,37597 | 359,37597 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 359,37597 | 359,37597 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.40 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское шоссе, от д. 17 корп. 1 до автобусной остановки (55.670467, 37.261335, 55.670839, 37.263429) | 145 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 213,19525 | 0,00000 | Итого | 2 213,19525 | 2 213,19525 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 213,19525 | 2 213,19525 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.41 | Пешеходная коммуникация, м.о., Одинцовский г.о., с. Успенское, д. 35, от д. 35 до парковки (вокруг детской площадки) (55.714099, 37.069280; 55.714038, 37.068918) | 65 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 857,04185 | 0,00000 | Итого | 857,04185 | 857,04185 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 857,04185 | 857,04185 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.42 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, проспект Керамиков, д.78 (55.612774, 36.973207 до 55.611796, 36.974024) | 134 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 792,66644 | 0,00000 | Итого | 1 792,66644 | 1 792,66644 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 792,66644 | 1 792,66644 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.43 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г.Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 (от 55.620440, 36.982025 до 55.620673, 36.982103), уч. 2 | 33 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 541,70290 | 0,00000 | Итого | 541,70290 | 541,70290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 541,70290 | 541,70290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.44 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, проспект Керамиков, д.94, д.97,д.102 (55.610782, 36.965823; 55.611061, 36.965197) | 40 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 565,49412 | 0,00000 | Итого | 565,49412 | 565,49412 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 565,49412 | 565,49412 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.45 | Пешеходная коммуникация, м.о., Одинцовский г.о., п. Горки-10, д. 26 (вдоль дома) (55.705843, 37.019418; 55.705841, 37.019936) | 28 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 423,67053 | 0,00000 | Итого | 423,67053 | 423,67053 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 423,67053 | 423,67053 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.46 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г.Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 (55.620680, 36.981955; 55.620735, 36.982408), уч. 1 | 20 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 347,69035 | 0,00000 | Итого | 347,69035 | 347,69035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 347,69035 | 347,69035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.47 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 80-84 (55.611571, 36.970576; 55.611566, 36.970337), уч. 1 | 20 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 323,21837 | 0,00000 | Итого | 323,21837 | 323,21837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 323,21837 | 323,21837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.48 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 80-84 (55.611561, 36.970272; 55.611499, 36.968284), уч. 2 | 130 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 867,38158 | 0,00000 | Итого | 1 867,38158 | 1 867,38158 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 867,38158 | 1 867,38158 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.49 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Дениса Давыдова д. 10 (55.658388, 37.228269, 55.659267, 37.228231) | 102 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 461,98447 | 0,00000 | Итого | 1 461,98447 | 1 461,98447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 461,98447 | 1 461,98447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.50 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское шоссе, от д. 17 корп. 1 до д. 29 корп. 1 (55.670467, 37.261335, 55.670839, 37.263429) уч. 1 | 138 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 238,96358 | 0,00000 | Итого | 2 238,96358 | 2 238,96358 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 238,96358 | 2 238,96358 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.51 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское шоссе, от д. 17 корп. 1 до д. 29 корп. 1 (55.670070, 37.261734, 55.670816, 37.263376) уч. 2 | 143 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 316,68467 | 0,00000 | Итого | 2 316,68467 | 2 316,68467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 316,68467 | 2 316,68467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.52 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, ул. Советская, д. 54, корп. 4 (55.620934, 36.984289; 55.620153, 36.984731) | 90 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 377,85397 | 0,00000 | Итого | 2 377,85397 | 2 377,85397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 377,85397 | 2 377,85397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.53 | Территория Одинцовского городского округа | 20 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2027-16.10.2028 | 17.10.2028 | 51 138,00000 | 0,00000 | Итого | 51 138,00000 | 0,00000 | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 138,00000 | 0,00000 | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 108 280,47949 | 57 142,47949 | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 108 280,47949 | 57 142,47949 | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Мероприятие 01.20 "Снос незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Демонтаж заборного ограждения, находящегося на землях неразграниченной государственной собственности, граничащих с земельным участком с К№ 50:20:0050324:284 по адресу: Московская область, р-н Одинцовский, с/о Успенской, д. Маслово, уч. 15, по решению Одинцовского городского суда от 29.08.2025 № 2-1032/2023. | 1 Шт. | Работы по благоустройству | 15.06.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 853,70500 | 0,00000 | Итого | 853,70500 | 853,70500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 853,70500 | 853,70500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 853,70500 | 853,70500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 853,70500 | 853,70500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Мероприятие 01.22 "Благоустройство дворовых территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство дороги по адресу: Московская обл., Одинцовский г. о., г. Кубинка, ул. 14-й участок | 600 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 14 792,10467 | 0,00000 | Итого | 14 792,10467 | 14 792,10467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 792,10467 | 14 792,10467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2 | Расходы на проведение строительного контроля за проведением работ в рамках мероприятий 01.11, 01.12 | - | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 043,51943 | 0,00000 | Итого | 2 043,51943 | 2 043,51943 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 043,51943 | 2 043,51943 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 16 835,62410 | 16 835,62410 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 835,62410 | 16 835,62410 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

." Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян